}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiantes | Isaias Daniel Vejar Gonzalez Paz Osorio Danilo Bettancourt |
| --- | --- |
| Rut | 21.643.112-K 20.537.367-5 18.737.823-0 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | BalanCore: Aplicación móvil integral de entrenamiento físico y nutrición personalizada |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | • Desarrollo de software • Gestión de proyectos informáticos |
| Competencias | 1. Desarrollar una solución de software. 2. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos. 3. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas de la industria. Competencias transversales: Análisis y planificación de requerimientos, Programación web y de aplicaciones móviles, Evaluación de proyectos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto BalanCore busca resolver la fragmentación actual de las soluciones digitales de bienestar. La mayoría de los usuarios deben utilizar dos o más aplicaciones separadas (Una para entrenamiento físico y otra para nutrición), lo que genera fricción, baja adherencia y una experiencia incompleta. Además, muchas de estas aplicaciones adoptan modelos agresivos (Mediante paywalls tempranos, anuncios intrusivos o suscripciones de alto costo sin un gran beneficio), lo que dificulta el acceso masivo especialmente en contextos latinoamericanos, y especialmente en nuestra nación Chile. El proyecto se sitúa en el mercado de bienestar digital de 2026 en Chile y Latinoamérica futuramente, caracterizado por una creciente conciencia sobre prevención de enfermedades gracias al control de peso y recomposición corporal, y una demanda clara de soluciones integradas, accesibles y personalizadas. El impacto principal recae en usuarios entre 18 a 45 años que buscan mejorar su composición corporal y hábitos de forma sostenible, sin la presión comercial típica de las apps con pagos agresivos para el usuario. La relevancia para el campo laboral en Ingeniería en Informática radica en que el desarrollo de este tipo de productos permite poner en práctica de manera integrada, competencias de desarrollo de software, gestión de proyectos, modelado de datos, pruebas y experiencias de usuario, en un dominio anteriormente comentado que es de alto crecimiento. El aporte de alto valor es tanto real como formativo, demuestra nuestra capacidad para llevar un producto digital desde nuestra definición de requerimientos hasta un prototipo evaluable con usuarios. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es desarrollar un producto digital de una aplicación móvil que integre de forma coherente el tracking y la generación de rutinas de entrenamiento (inspirado en Symmetry: planes personalizados, logging de series/reps/peso, progresión progresiva y visualización de progreso) con el seguimiento nutricional (inspirado en Fitia: cálculo de calorías y macros, logging de comidas, resumen diario y tendencias). La aplicación se caracterizará por una experiencia limpia, sin anuncios intrusivos ni paywalls agresivos durante el uso principal, priorizando la utilidad real del usuario. Funcionalidades fundamentales: • Datos básicos del usuario. • Módulo de entrenamiento: plantillas de rutinas, logging de entrenamientos, sugerencia básica de sobrecarga progresiva e historial/gráficos de progreso. • Módulo de nutrición: cálculo de targets de calorías y macros, logging de comidas (búsqueda + entrada manual), resumen diario y tendencias semanales. • Vista unificada de progreso (peso, adherencia a entrenamiento y nutrición). • Experiencia sin monetización agresiva (modelo freemium suave en el producto académico entregado). |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática porque exige la aplicación integrada de varias competencias de especialidad: • Desarrollo de solución de software: construcción e integración de módulos de entrenamiento y nutrición, arquitectura de la aplicación y despliegue del producto digital. • Gestión de proyectos informáticos: planificación, control de alcance, tiempos y riesgos de un proyecto real de un semestre. • Modelado de datos: diseño e implementación de un modelo de datos escalable para usuarios, entrenamientos, alimentos, logs y progreso. • Pruebas y calidad: diseño y ejecución de pruebas de validación funcionales y de usabilidad, con mejoras basadas en resultados. Estas competencias son necesarias porque el proyecto no es solo “programar pantallas”, sino gestionar un producto digital completo desde la definición de requerimientos hasta la validación con usuarios, exactamente el tipo de situación que enfrentará un ingeniero informático en el ejercicio profesional. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis principales intereses profesionales se centran en la gestión de proyectos informáticos y, a mediano-largo plazo, en la creación de soluciones de software de alto impacto, idealmente conformando una empresa de informática reconocida en Chile que aporte estándares de calidad en sistemas informáticos. BalanCore refleja estos intereses porque me obliga a ejercer roles de gestor de proyecto (definición de alcance realista, priorización de características funcionales, gestión de riesgos y tiempos) y de desarrollador de producto. Además, el dominio de salud digital es un área de alto crecimiento donde se pueden generar productos con impacto social real. Realizar este proyecto contribuye directamente a mi desarrollo profesional al permitirme demostrar capacidad de llevar un producto digital de principio a fin, fortalecer competencias de desarrollo móvil y gestión, y generar un caso concreto que pueda mostrar en futuras entrevistas o emprendimientos. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible dentro del marco de la asignatura por las siguientes razones: 1. Duración del semestre y horas asignadas: se enfoca estrictamente en un MVP acotado (core de entrenamiento + nutrición + progreso), sin features avanzadas como body-scan real, IA conversacional completa o base de datos de alimentos verificada a escala industrial. 2. Materiales requeridos: se utilizarán herramientas gratuitas o de bajo costo. 3. Factores facilitadores: experiencia previa en programación web, calidad de software, gestión de riesgos y evaluación de proyectos; disponibilidad de documentación y APIs abiertas; posibilidad de realizar pruebas con usuarios cercanos (compañeros, conocidos del gimnasio, etc...). 4. Factores dificultadores y mitigación: - Menor dominio en programación de aplicaciones móviles y arquitectura de software → se mitigará con aprendizaje enfocado - Uso de frameworks multiplataforma y arquitectura simple. - Posible sobrecarga de alcance → se controlará con priorización estricta y revisiones semanales de avance. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un Producto digital de una aplicación móvil que integre de forma coherente el seguimiento y personalización de entrenamientos físicos con el tracking nutricional, ofreciendo una experiencia de usuario limpia y no agresiva en su modelo de monetización, orientada a usuarios que buscan mejorar su composición corporal y hábitos de salud. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1.Analizar el problema de fragmentación de soluciones de entrenamiento y nutrición, y definir los requerimientos funcionales y no funcionales del producto. 2.Diseñar la experiencia de usuario (UX/UI) y el modelo de datos de la aplicación, asegurando escalabilidad básica y usabilidad. 3.Implementar los módulos fundamentales de entrenamiento, nutrición y progreso unificado utilizando un stack tecnológico adecuado para desarrollo móvil. 4.Diseñar y ejecutar pruebas de validación funcionales y de usabilidad con usuarios reales, aplicando mejoras basadas en los resultados. 5.Documentar el proceso de desarrollo, gestión del proyecto y resultados obtenidos, evidenciando el uso de competencias del perfil de egreso. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología híbrida adaptada al contexto académico de un semestre, combinando elementos de Design Thinking (para la fase de empatía y definición del problema) con un enfoque ágil ligero (Scrum simplificado) para el desarrollo iterativo del producto digital. Etapas principales: - Descubrimiento y definición (Fase 1): análisis de problema, estudio de apps de la competencia(Symmetry, Fitia y similares), definición de personas, requerimientos y alcance del producto digital. - Diseño (inicio Fase 2): prototipado de UX/UI en Figma, diseño del modelo de datos y arquitectura. - Desarrollo iterativo (Fase 2): sprints cortos enfocados en módulos fundamentales (entrenamiento, nutrición, progreso), con revisiones de avance semanales. - Validación y mejora (final Fase 2 / inicio Fase 3): pruebas funcionales y de usabilidad con usuarios, recolección de feedback y ajustes prioritarios. - Cierre y documentación (Fase 3): informe final, evidencias, lecciones aprendidas y proyección de mejoras futuras.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de requerimientos y alcance | Lista priorizada de requerimientos funcionales/no funcionales y definición de alcance. | Evidencia de análisis y planificación de requerimientos. |
| Avance | Prototipo UX/UI (Figma) | Flujos principales: onboarding, logging entrenamiento, logging comida y progreso. | Demuestra diseño centrado en usuario antes del desarrollo. |
| Avance | Modelo de datos | Diagrama o esquema de base de datos (usuarios, entrenos, logs, alimentos, progreso). | Evidencia de competencia de modelado de datos escalable. |
| Final | Producto funcional (APK / build) | Aplicación instalable con los módulos core operativos | Producto principal que demuestra la solución de software construida. |
| Final | Informe de pruebas y usabilidad | Resultados de pruebas funcionales / feedback de 8-15 usuarios | Evidencia de aplicación de buenas prácticas de testing y mejora continua. |
| Final | Informe final del proyecto + repositorio | Documentación técnica, gestión del proyecto, lecciones aprendidas y código fuente. | Cierre del ciclo de gestión de proyecto y evidencia de competencias integradas. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis de req. / Gestión de proyectos | Definición de alcance y requerimientos | Benchmark, personas, lista de features del producto. | Docs y Figma | 2 semanas | Paz Osorio |  |
| Diseño UX + Modelado de datos | Prototipo UI y modelo de datos | Flujos principales en Figma + diagrama ER / esquema DB. | Figma y draw.io | 2 semanas | Paz Osorio |  |
| Desarrollo de software | Implementación módulo entrenamiento | Rutinas, logging, progresión básica e historial. | Flutter, Firebase | 3 semanas | Isaias Vejar |  |
| Desarrollo de software | Implementación módulo nutrición + progreso | Targets, logging de comidas, resumen y vista unificada. | Flutter, API alimentos | 3 semanas | Isaias Vejar |  |
| Pruebas y calidad | Testing funcional y usabilidad | Casos de prueba + sesiones con 8-15 usuarios. | Dispositivos, formularios | 2 semanas | Danilo Bettancourt |  |
| Gestión de proyectos + Documentación | Informe final y cierre | Documentación técnica y repositorio. | GitHub, Word/Docs | 2 semanas | Danilo Bettancourt |  |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición de proyecto, alcance y requerimientos | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño UX/UI y modelo de datos |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo entrenamiento |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo nutrición + progreso |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas, usabilidad y ajustes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| Documentación final e informe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  | x | x |

9. Conclusión

El presente proyecto APT consiste en el desarrollo de BalanCore, un Producto Digital de aplicación móvil que integra el seguimiento y personalización de entrenamientos físicos con el tracking nutricional, inspirado en las fortalezas de aplicaciones como Symmetry y Fitia, pero con un enfoque de monetización no agresivo. El proyecto se sitúa en el mercado de bienestar digital de 2026 y busca resolver la fragmentación de herramientas que obliga a los usuarios a utilizar múltiples aplicaciones. Se abordan competencias clave del perfil de egreso de Ingeniería en Informática: desarrollo de software, gestión de proyectos, modelado de datos y pruebas de calidad. La metodología combina Design Thinking con desarrollo ágil ligero, y el alcance se limita a un producto realista para un semestre académico, priorizando usabilidad, integración de módulos y validación con usuarios.El presente proyecto APT consiste en el desarrollo de BalanCore, un Producto Mínimo Viable de aplicación móvil que integra el seguimiento y personalización de entrenamientos físicos con el tracking nutricional, inspirado en las fortalezas de aplicaciones como Symmetry y Fitia, pero con un enfoque de monetización no agresivo. El proyecto se sitúa en el mercado de bienestar digital de 2026 y busca resolver la fragmentación de herramientas que obliga a los usuarios a utilizar múltiples aplicaciones. Se abordan competencias clave del perfil de egreso de Ingeniería en Informática: desarrollo de software, gestión de proyectos, modelado de datos y pruebas de calidad. La metodología combina Design Thinking con desarrollo ágil ligero, y el alcance se limita a un producto realista para un semestre académico, priorizando usabilidad, integración de módulos y validación con usuarios.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.