Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la Fase 2 el equipo consolidó el diseño, la arquitectura y la implementación funcional del MVP de BalanCore (app Flutter de entrenamiento + nutrición). Se completaron 4 sprints, se cerró el alcance del producto mínimo viable y se alcanzó un estado de calidad medible: 377 pruebas automatizadas en verde y 130 casos de prueba documentados. |
| --- | --- |
| Objetivos | • Objetivo 1 (Completado): Analizar la fragmentación del mercado (referentes como Fitia y Symmetry) y definir requerimientos funcionales y no funcionales con enfoque accesible y sin monetización agresiva. • Objetivo 2 (Completado): Diseñar la experiencia de usuario (onboarding, registro de entrenos, nutrición y progreso) en Figma y modelar el esquema de datos en Firestore para garantizar consistencia y escalabilidad. • Objetivo 3 (Completado): Implementar el MVP completo sobre Flutter + Firebase: cuenta/perfil, biblioteca de ejercicios, rutinas, sesión de entrenamiento, nutrición (incluyendo Open Food Facts), progreso, offline-first, asistente de rutina (reglas + IA opcional) y suite de calidad (377 pruebas automatizadas). |
| Metodología | No se modificó la metodología. Se mantuvo el marco híbrido acordado: Design Thinking (empatía y foco en el usuario) combinado con un Scrum simplificado (sprints cortos, backlog priorizado, retrospectivas y Definition of Done). Las entregas y revisiones se realizaron de forma semanal. |
| Evidencias de avance | • Product Vision, Product Backlog priorizado (HU-01…HU-56) y Definition of Done. • Documento de Diseño: arquitectura, modelo de datos Firestore, diagramas UML (casos de uso, clases, secuencias, componentes) y diagrama de proceso TO-BE. • Plan de Pruebas unificado: 130 casos de prueba + 377 pruebas automatizadas en 40 suites (0 fallos). • Sprints 1–4 con backlogs y retrospectivas documentadas (commit de cierre: 49a5164). • Manual Técnico y de despliegue; documento de Innovación. • Prototipo UX/UI en Figma y repositorio en GitHub. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos | Definir requisitos y alcance | Docs y Figma | 2 sem. | Paz Osorio | Alcance, requisitos e historias de usuario formalizados. | Completado | Sin ajustes mayores. |
| Diseño UX/UI y datos | Prototipo UI y modelo de datos | Figma y draw.io | 2 sem. | Paz Osorio | Prototipo interactivo y esquema Firestore listos. | Completado | Campos de perfil validados. |
| Desarrollo de software | Módulo de entrenamiento | Flutter y Firebase | 3 sem. | Isaías Vejar | Biblioteca, rutinas, sesión, PRs e historial terminados. | Completado | Pruebas de sesión reforzadas. |
| Desarrollo de software | Nutrición y progreso | Flutter + Open Food Facts | 3 sem. | Isaías Vejar | Comidas, macros, agua, gráficos y offline-first listos. | Completado | Búsqueda OFF + unidades g/ml/ud. |
| Pruebas y calidad | Pruebas funcionales y de uso | Dispositivos y formularios | 2 sem. | Danilo Bettancourt | 130 casos documentados; 377 pruebas auto. en verde. | Completado | Pendiente: prueba con 8–15 usuarios. |
| Gestión y documentación | Informe final y cierre | GitHub y Word | 2 sem. | Danilo Bettancourt | Documentación de diseño, pruebas, sprints e innovación. | En curso | Reunir evidencias finales y demo. |
| Gestión de proyectos | Definir requisitos y alcance | Docs y Figma | 2 sem. | Paz Osorio | Alcance, requisitos e historias de usuario formalizados. | Completado | Sin ajustes mayores. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores facilitadores: • Comunicación fluida y empatía entre los tres integrantes. • Uso eficiente de herramientas colaborativas (Figma, GitHub, Google Workspace). • Alcance claro y acotado desde el inicio (MVP sin dispersión). • Arquitectura modular (Flutter + Riverpod + Firebase) que permitió avanzar en paralelo. Factores dificultadores y acciones de mitigación: • Disponibilidad horaria reducida de Isaías Vejar por práctica profesional en jornada paralela. Mitigación: trabajo asíncrono, issues claros en GitHub, pair programming en bloques cortos y priorización estricta del backlog. • Límites del plan gratuito de Firebase/App Check. Mitigación: diseño offline-first y proxy de IA en Cloudflare Workers (sin costo). • Dependencia de red para búsqueda de alimentos. Mitigación: catálogo offline «Extras» + normalización de unidades en Open Food Facts.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminaron actividades del plan. Gracias a la coordinación asíncrona y al soporte mutuo se absorbió el impacto de la práctica profesional sin recortar el alcance del MVP. Se reordenaron algunas tareas de nutrición y progreso para liberar primero el núcleo de entrenamiento.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: La única actividad que permanece en curso es el informe final y la preparación de la demo de cierre. Las pruebas con usuarios reales (8–15 testers) están planificadas para la siguiente fase de validación; los instrumentos de usabilidad ya están diseñados. No existen hitos retrasados respecto a la Carta Gantt del MVP.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.