Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | BalanCore: Aplicación móvil integral de entrenamiento físico y nutrición personalizada. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software y gestión de proyectos informáticos, en el marco de Ingeniería en Informática. |
| Competencias | Desarrollar e integrar una solución de software; gestionar proyectos informáticos; construir e implementar modelos de datos; y diseñar y aplicar pruebas de validación de productos y procesos, conforme a buenas prácticas de la industria. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | BalanCore aborda la fragmentación de las herramientas digitales de bienestar: para planificar entrenamientos y registrar la alimentación, muchas personas recurren a aplicaciones distintas. El proyecto propone reunir ambas actividades en una aplicación móvil, con seguimiento del progreso y una experiencia sencilla, evitando que la monetización intrusiva sea el elemento central del diseño. El contexto definido en la Fase 1 es Chile, con proyección hacia Latinoamérica. La propuesta se orienta inicialmente a personas adultas de 18 a 45 años interesadas en mejorar hábitos de entrenamiento y alimentación. Su valor potencial es facilitar el registro cotidiano y la consulta conjunta de información de actividad física, nutrición y progreso; no se cuenta aún con mediciones que permitan afirmar un impacto efectivo en hábitos o salud. Para Ingeniería en Informática, su relevancia está en aplicar análisis de requerimientos, UX/UI, modelado de datos, desarrollo móvil, gestión ágil y aseguramiento de calidad en un producto integrado. El aporte académico demostrable consiste en la documentación del proyecto y en las funcionalidades consignadas en la matriz de seguimiento. |
| 2. Objetivos | Objetivo general: Desarrollar una aplicación móvil que integre el seguimiento y la personalización del entrenamiento físico con el registro nutricional y una visualización unificada de progreso, priorizando la usabilidad y la accesibilidad. Objetivos específicos: 1. Analizar la fragmentación de las soluciones de entrenamiento y nutrición, y definir los requerimientos funcionales y no funcionales y el alcance del producto. 2. Diseñar la experiencia de usuario, los flujos de navegación y el modelo de datos de la aplicación. 3. Implementar los módulos fundamentales de entrenamiento, nutrición y progreso mediante tecnologías apropiadas para desarrollo móvil. 4. Diseñar y ejecutar pruebas funcionales y de usabilidad, y realizar mejoras según los resultados que se obtengan. 5. Documentar las decisiones técnicas, la gestión, los avances, las pruebas y los resultados del proyecto para evidenciar las competencias del perfil de egreso. |
| 3. Metodología | Se utilizó una metodología híbrida: Design Thinking para comprender el problema y delimitar las necesidades de las personas usuarias, más un enfoque ágil ligero basado en Scrum para organizar iteraciones cortas y revisiones semanales. Esta combinación es pertinente porque permite ajustar el alcance y evaluar progresivamente los módulos de una aplicación móvil desarrollada por un equipo de tres integrantes. Las etapas definidas fueron: (1) descubrimiento y levantamiento de requerimientos, con revisión de referentes como Fitia y Symmetry; (2) diseño UX/UI en Figma y definición del esquema de datos; (3) construcción iterativa en Flutter, considerando Firebase y servicios para los registros; (4) validación funcional y de usabilidad; y (5) documentación y cierre. Según la Guía de Desarrollo de Fase 2, las actividades de análisis y diseño se reportan completadas y la implementación está en desarrollo. La validación con usuarios y el cierre deben tratarse como etapas pendientes de corroborar mientras no se adjunten sus resultados. |
| 4. Desarrollo | Análisis y diseño: Se definieron el problema, los requerimientos y el alcance del producto mínimo viable (MVP). El documento de monitoreo reporta un prototipo UX/UI y un esquema de base de datos. Paz Osorio figura como responsable de las tareas de requerimientos y diseño. Implementación: La matriz de 69 funcionalidades registra 35 funciones terminadas, 4 parcialmente terminadas, 3 por terminar y 27 marcadas «No desarrollar». Entre las terminadas se señalan inicio de sesión, rutinas semanales, registro de series/repeticiones/peso, historial de entrenamientos, cálculo y registro de calorías y macronutrientes, historial de comidas, panel inicial y gráficos de progreso. El desarrollo de los módulos se asignó a Isaías Véjar. Alcance y ajustes: Algunas funciones siguen parciales, como la captura de datos del perfil y la biblioteca de ejercicios (25 incorporados según la planilla). Otras, como la búsqueda de alimentos, el cambio de objetivo y el onboarding de objetivos, están marcadas «No desarrollar» y requieren definir si se excluyen efectivamente del MVP. Los estados de la planilla describen avance declarado, no equivalen por sí solos a pruebas aprobadas. Facilitadores y dificultades: La guía de seguimiento destaca la comunicación, la coordinación del equipo y el uso de Figma, GitHub y herramientas colaborativas. Señala dificultades para coincidir en horarios por la práctica profesional del responsable de desarrollo. Se abordaron con coordinación asincrónica, distribución de tareas y seguimiento semanal. Danilo Bettancourt está asignado a pruebas y documentación; no se adjuntaron resultados finales de validación. |
| 5. Evidencias | Evidencias documentales disponibles en los antecedentes entregados: Guía de Definición del Proyecto APT (Fase 1), Guía de Desarrollo del Proyecto APT (Fase 2), informe formativo de definición y planilla «BalanCore – Listado completo de funcionalidades», con estados y observaciones para 69 funciones. La Guía de Desarrollo indica como avances un documento de requerimientos, prototipo interactivo en Figma y modelo de datos; para acreditarlos en la entrega es necesario adjuntar esos archivos o sus enlaces, capturas y versiones identificables. La planilla permite documentar el progreso funcional, pero no sustituye capturas de la aplicación, pruebas de funcionamiento o trazabilidad del código. Pendiente: repositorio, APK e informe de pruebas funcionales y de usabilidad con 8 a 15 usuarios. No hay respaldo del cierre final. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | BalanCore ha permitido vincular el trabajo académico con áreas de interés profesional: desarrollo de software, bases de datos, aseguramiento de calidad, experiencia de usuario y gestión de proyectos. En la reflexión individual de Fase 1, Paz Osorio señaló particular interés por programación, bases de datos, QA, dirección de proyectos y Scrum, así como el deseo de fortalecer la práctica de programación y pruebas. El proyecto es pertinente para esas proyecciones porque exige levantar requisitos, priorizar, organizar actividades y coordinar la integración de diversos módulos. También muestra la importancia de probar lo implementado y registrar decisiones, en lugar de considerar terminada una función únicamente por estar desarrollada. En el ámbito laboral, la experiencia orienta la profundización en desarrollo móvil, diseño de bases de datos, QA y coordinación de equipos ágiles. Como siguiente paso profesional y académico corresponde completar las verificaciones del MVP y consolidar un portafolio con evidencias técnicas reproducibles. Esta reflexión corresponde al avance documentado; las conclusiones definitivas deberán actualizarse después del cierre efectivo del proyecto. |