PRODUCT BACKLOG Y DEFINITION OF DONE

BalanCore

Priorización Alta · Media · Baja  ·  Historias de usuario  ·  Estado real (commit 49a5164)  ·  Octubre 2026

# Resumen del backlog

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Historias totales (épicas) | ≈ 40 (US-01 … US-54) |
| Historias detalladas (tareas) | 56 (HU-01 … HU-56) |
| Completadas | 55 |
| En progreso | 1 (US-45 / HU-56 — ajuste de meta calórica por gasto de entrenos) |
| Prioridad Alta | Mayoría del MVP crítico |
| Prioridad Media | Mejoras de valor (IA, rachas, pasos, etc.) |
| Prioridad Baja | Widget, mensajes motivacionales, versiones cortas |

# 1. Product Backlog por épicas

## Épica 1 — Cuenta y perfil

| ID | Historia de usuario | Estado | Pri. | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 / HU-01 | Como usuario nuevo, quiero crear cuenta con correo y contraseña o con Google, usando un nombre de usuario único, para comenzar a usar la app en pocos pasos. | Completada | Alta | 3 d |
| US-01 / HU-02 | Como usuario, quiero iniciar sesión con correo o Google para volver a ver mis datos cuando quiera. | Completada | Alta | 2 d |
| US-02 / HU-03 | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña olvidada mediante un correo de restablecimiento. | Completada | Alta | 2 d |
| US-03 / HU-04-06 | Como usuario recién registrado, quiero completar un onboarding (edad, peso, altura, actividad, objetivo, equipamiento y días) para recibir metas personalizadas. | Completada | Alta | 9 d |
| US-04 / HU-07-08 | Como usuario, quiero editar mi perfil y cambiar mi objetivo recalculando calorías y macros. | Completada | Alta | 5 d |
| US-05 | Como usuario, quiero cambiar mi nombre de usuario (hasta 3 veces al mes) sin exponer mi correo. | Completada | Media | — |
| US-06 / HU-10 | Como usuario, quiero cerrar sesión o eliminar mi cuenta. | Completada | Alta | 2 d |
| HU-09 | Como usuario, quiero cambiar el tema de la aplicación (claro/oscuro) para usarla cómodamente a cualquier hora. | Completada | Media | 3 d |

## Épica 2 — Entrenamiento

| ID | Historia de usuario | Estado | Pri. | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-10 / HU-11 | Como usuario, quiero una biblioteca de ejercicios con músculo trabajado, instrucciones, búsqueda por zona (incluye antebrazo) tolerante a tildes y marcado de favoritos. | Completada | Alta | 5 d |
| US-11 / HU-12-13 | Como usuario, quiero crear y editar rutinas propias o elegir plantillas predefinidas, asignándolas a los días de la semana. | Completada | Alta | 8 d |
| US-12 / HU-14-15,32 | Como usuario, quiero registrar series, repeticiones y peso durante la sesión, con cronómetro de descanso y ayuda de discos sugeridos. | Completada | Alta | 9 d |
| US-13 / HU-16 | Como usuario, quiero ver el historial de entrenos y editarlos o borrarlos si cometo un error. | Completada | Alta | 3 d |
| US-14 / HU-17 | Como usuario, quiero sugerencias automáticas de progresión (peso, reps o series) basadas en mis registros previos. | Completada | Media | 5 d |
| US-15 / HU-34-35 | Como usuario, quiero que el generador de rutinas respete mi equipamiento disponible (casa, gimnasio, mínimo). | Completada | Media | 4 d |
| US-16 / HU-38 | Como usuario, quiero un resumen semanal de constancia de entrenamiento. | Completada | Media | 2 d |
| HU-33 | Como usuario, quiero marcar ejercicios como favoritos para encontrarlos más rápido. | Completada | Media | 3 d |
| HU-46 | Como usuario con poco tiempo, quiero versiones cortas de las rutinas para entrenar aunque sea un rato. | Completada | Baja | 2 d |
| HU-48 | Como usuario avanzado, quiero planes de entrenamiento más completos para seguir progresando. | Completada | Baja | 2 d |

## Épica 3 — Nutrición

| ID | Historia de usuario | Estado | Pri. | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-20 / HU-19 | Como usuario, quiero registrar mis comidas por momento (desayuno, almuerzo, cena, snack) con calorías y macros. | Completada | Alta | 5 d |
| US-21 / HU-20,50 | Como usuario, quiero buscar alimentos en supermercado, Extras, código de barras y Open Food Facts con unidades correctas (g/ml/ud). | Completada | Alta | 8 d |
| US-22 | Como usuario, quiero guardar alimentos propios con unidad real (g/ml/ud) y cantidad por porción. | Completada | Alta | — |
| US-23 | Como usuario, quiero crear platos/recetas con ingredientes y registrarlos con porción ajustable (½ a 2). | Completada | Alta | — |
| US-24 / HU-23 | Como usuario, quiero registrar vasos de agua hacia mi meta diaria y horas de sueño. | Completada | Media | 3 d |
| US-25 / HU-22,51 | Como usuario, quiero revisar el historial de alimentación y editar, añadir o borrar comidas de cualquier día pasado. | Completada | Alta | 6 d |
| HU-18 | Como usuario, quiero que la app calcule mis calorías y macros según mis metas y mis datos. | Completada | Alta | 5 d |
| HU-30 | Como usuario, quiero indicar restricciones alimentarias (vegetariano, vegano, sin gluten, alergias). | Completada | Media | 3 d |

## Épica 4 — Progreso

| ID | Historia de usuario | Estado | Pri. | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-30 / HU-21 | Como usuario, quiero ver calorías y macros del día frente a mi objetivo con estados (superado, faltante, alcanzado). | Completada | Alta | 3 d |
| US-31 / HU-25 | Como usuario, quiero registrar mi peso corporal y ver su evolución en un gráfico. | Completada | Media | 3 d |
| US-32 / HU-26 | Como usuario, quiero un puntaje semanal de constancia que combine entrenos, comidas y macros cumplidos. | Completada | Media | 5 d |
| US-33 / HU-27,39 | Como usuario, quiero mi racha de días consecutivos y logros por hitos (7 días, primer mes). | Completada | Media | 6 d |
| US-34 / HU-52 | Como usuario, quiero desglosar el progreso por sector muscular y por zona específica (p. ej. bíceps), con lista y gráfico filtrados. | Completada | Media | 4 d |
| US-35 / HU-37 | Como usuario, quiero gráficos de fuerza por ejercicio para ver cómo evoluciona el peso que levanto. | Completada | Media | 2 d |
| US-36 / HU-38,43 | Como usuario, quiero un balance semanal con entrenos, calorías y constancia para evaluar la semana. | Completada | Media | 5 d |

## Épica 5 — Inicio, hábitos e IA

| ID | Historia de usuario | Estado | Pri. | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-40 / HU-24 | Como usuario, quiero una pantalla de inicio con resumen del día (calorías, entrenos, accesos rápidos). | Completada | Alta | 2 d |
| US-41 / HU-54 | Como usuario, quiero que el contador de pasos se registre automáticamente para completar mi actividad física. | Completada | Media | 3 d |
| US-42 | Como usuario, quiero registrar horas de sueño y cuidar ese hábito. | Completada | Media | — |
| US-43 / HU-31,41-42 | Como usuario, quiero recibir recordatorios configurables (comidas, agua, inactividad, descanso) inteligentes según mi horario. | Completada | Media | 7 d |
| US-44 / HU-55 | Como usuario, quiero un asesor de rutinas por IA (Gemini) o, sin conexión o sin clave, un generador por reglas. | Completada | Media | 5 d |
| US-45 / HU-56 | Como usuario, quiero que mi meta de calorías se ajuste según el gasto de mis entrenos. | En progreso | Media | 3 d |
| HU-44 | Como usuario nuevo, quiero un tutorial rápido la primera vez que uso la app. | Completada | Media | 2 d |
| HU-45 | Como usuario, quiero un centro de ayuda para preguntas frecuentes. | Completada | Media | 3 d |
| HU-47 | Como usuario, quiero recibir frases de ánimo según mi progreso o rachas. | Completada | Baja | 3 d |
| HU-49 | Como usuario, quiero un widget en la pantalla de inicio del celular con el resumen del día. | Completada | Baja | 2 d |

## Épica 6 — Plataforma y calidad

| ID | Historia de usuario | Estado | Pri. | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-50 | Como usuario, quiero que la app funcione sin conexión: cola de operaciones pendientes y caché local. | Completada | Alta | — |
| US-51 / HU-28-29 | Como usuario, quiero que mis datos se sincronicen en la nube (Firestore) al reconectar y tengan copia de seguridad. | Completada | Alta | 5 d |
| US-52 | Como usuario, quiero seguridad con Firebase App Check, reglas por usuario y clave de IA cifrada en el dispositivo. | Completada | Alta | — |
| US-53 / HU-09 | Como usuario, quiero elegir tema claro/oscuro y unidades (kg/lb, ml/oz). | Completada | Media | 3 d |
| US-54 | Como desarrollador, quiero una suite de 377 pruebas automatizadas y análisis estático limpio para asegurar regresiones. | Completada | Alta | — |
| HU-53 | Como usuario, quiero buscar ejercicios por zona específica (p. ej. antebrazo) y sin importar tildes. | Completada | Media | 2 d |

# 2. Definition of Done

Una historia está terminada solo si cumple todos los puntos aplicables:

## Código y repositorio

☐  Código en la rama acordada y mergeado.

☐  Sin errores de analyzer/linter; sin prints de depuración ni secretos.

## Funcional

☐  Cumple los criterios de aceptación de la historia.

☐  Probado en dispositivo o emulador.

☐  Errores contemplados: red caída, login fallido, estados vacíos y de carga.

## Datos

☐  Lectura/escritura correcta en Firestore con reglas por usuario.

☐  El flujo feliz no pierde datos; operaciones offline encoladas correctamente.

## Pruebas y UI

☐  Pruebas automatizadas para lógica crítica; flutter analyze sin incidencias.

☐  Textos en español; estados de carga, vacío y error visibles.

## Documentación y demo

☐  Docs de diseño y manual técnico actualizados si cambió arquitectura o datos.

☐  Se puede demostrar en ≤ 3 minutos en la review.

Regla: si falta un checkbox obligatorio, la historia vuelve a «En progreso».

# 3. Estado actual del producto

Commit de referencia: 49a5164 (main). Flutter 3.47.3. Suite de pruebas: 377 en verde (0 fallos). Flutter analyze sin incidencias.

Única historia pendiente: US-45 / HU-56 — ajustar la meta de calorías según el gasto calórico de los entrenos (en progreso).

— Fin del documento —