PRODUCT VISION

BalanCore

Entrenamiento y nutrición en una sola app, pensada para Latinoamérica.

Equipo: Isaías Vejar  ·  Paz Osorio  ·  Danilo Bettancourt

Versión 1.1  ·  Octubre 2026  ·  Metodología ágil

# 1. Público objetivo

Personas de 18 a 45 años que quieren mejorar su composición corporal entrenando en casa o en el gimnasio.

| Principiante | Quien ya entrena |
| --- | --- |
| Quiere bajar de peso o ganar músculo. Busca rutinas guiadas y metas de kcal/macros claras. | Registra series, reps y peso. Edita rutinas y alinea la alimentación con su objetivo. |

# 2. Problema

Hoy se necesitan al menos dos apps (entreno + calorías). Eso genera:

•  Fricción diaria y datos desconectados.

•  Baja adherencia y visión incompleta del progreso.

•  Barreras de acceso en Chile y LATAM: muros de pago y anuncios.

# 3. Producto y propuesta de valor

BalanCore concentra en una sola app:

•  Rutinas predefinidas o propias (series, repeticiones, peso).

•  Cálculo de calorías y macros según objetivo.

•  Seguimiento de comidas, agua y peso.

•  Vista semanal de constancia (entreno + alimentación).

Promesa: menos apps, menos ruido, más claridad para sostener el hábito.

# 4. Diferenciador

•  Integración real de entrenar + comer + ver si el plan se cumple.

•  Adaptación a casa o gimnasio.

•  Experiencia sin anuncios.

•  Enfoque usable sin suscripciones agresivas.

•  Modo offline-first: registrar y consultar sin conexión.

•  Asistente de rutina por reglas + IA opcional sin costo para el usuario.

# 5. Impacto a largo plazo

•  Usuarios que mantienen el hábito porque ven el avance completo (entreno + alimentación).

•  Equipo que valida con personas reales un MVP sólido y medible.

•  Base técnica reutilizable (offline, seguridad, calidad) para iteraciones futuras.

# 6. Alcance MVP

Incluye:

•  Cuenta y perfil (registro, login, metas, objetivo).

•  Biblioteca de ejercicios con búsqueda y filtros.

•  Rutinas (crear, editar, asignar por día).

•  Registro de entrenos (series, reps, peso, descanso, PRs).

•  Calorías, macros, comidas, recetas, agua y peso.

•  Vista de progreso y resumen semanal.

Fuera de alcance:

•  Redes sociales avanzadas.

•  Planes de pago / freemium.

•  Coach en vivo.

•  Integración profunda con wearables.

# 7. Criterios de éxito

•  8–15 testers completan los flujos principales sin ayuda.

•  ≥ 80 % de las funciones prioritarias del MVP estables.

•  Usabilidad promedio ≥ 4 / 5.

•  Al menos la mitad de los testers registra entreno o comida en ≥ 3 días distintos.

# 8. Principios de producto

•  Claridad antes que densidad: menos pantallas, más señal útil.

•  Registro rápido: anotar una serie o una comida en segundos.

•  Progreso visible: el usuario ve si va bien esta semana.

•  Honestidad de alcance: pocas cosas hechas bien, sin promesas de más.

— Fin del documento —