SPRINTS — BACKLOGS Y RETROSPECTIVAS

BalanCore

Sprints del proyecto (fechas, responsables y estados)  ·  Cierre del MVP  ·  Octubre 2026

# Sprint 1

Fechas: 29-09-2026 → 30-09-2026

Objetivo: Cuenta, onboarding y perfil usable

## Backlog

| ID | Historia / tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Crear cuenta con correo y Google; username único. | Danilo Bettancourt | Hecho |
| US-02 | Recuperar contraseña por correo. | Danilo Bettancourt | Hecho |
| US-03 | Onboarding: edad, peso, altura, actividad, objetivo y equipamiento. | Isaías Vejar | Hecho |
| US-04 | Editar perfil y recalcular metas. | Paz Osorio | Hecho |
| US-05 | Cambio de nombre de usuario (hasta 3/mes). | Paz Osorio | Hecho |
| US-06 | Cerrar sesión y eliminar cuenta. | Danilo Bettancourt | Hecho |
| US-20 | Primer registro de comidas del día (kcal/macros). | Isaías Vejar | Hecho |
| US-40 | Pruebas de los flujos de autenticación y perfil. | Paz Osorio | Hecho |

## Retrospectiva Sprint 1

Fecha: 30-09-2026

Asistentes: Isaías Vejar, Paz Osorio, Danilo Bettancourt

Qué salió bien:

•  Auth con correo y Google, onboarding y perfil quedaron operativos en dos días.

•  La estructura del proyecto quedó limpia y estable (patrón features + Riverpod).

Qué salió mal:

•  Ajustes de último minuto en reglas de Firestore y verificación de correo.

•  La validación del formulario de onboarding fallaba con datos vacíos.

Acciones de mejora (dueño + plazo):

•  Documentar y desplegar reglas de Firestore (equipo, sprint 2).

•  Añadir validación de campos vacíos en el onboarding (Isaías, sprint 2).

# Sprint 2

Fechas: 01-10-2026 → 03-10-2026

Objetivo: Entrenamiento end-to-end (biblioteca, rutinas, sesión e historial)

## Backlog

| ID | Historia / tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| US-10 | Biblioteca de ejercicios con músculo e instrucciones. | Isaías Vejar | Hecho |
| US-11 | Rutinas predefinidas y propias con asignación semanal. | Isaías Vejar | Hecho |
| US-12 | Sesión en vivo: series, reps, peso, cronómetro de descanso y discos sugeridos. | Danilo Bettancourt | Hecho |
| US-13 | Historial de entrenos con edición y borrado. | Danilo Bettancourt | Hecho |
| US-14 | Sugerencias de progresión por reglas. | Isaías Vejar | Hecho |
| US-15 | Generador de rutinas según equipamiento disponible. | Isaías Vejar | Hecho |
| US-31 | Registro de peso corporal con gráfico. | Paz Osorio | Hecho |
| US-35 | Gráficos de fuerza por ejercicio. | Paz Osorio | Hecho |

## Retrospectiva Sprint 2

Fecha: 03-10-2026

Asistentes: Isaías Vejar, Paz Osorio, Danilo Bettancourt

Qué salió bien:

•  La sesión de entrenamiento quedó completa: supersets, descanso, PRs y resumen final.

•  El historial de entrenos con edición evitó registros erróneos irreversibles.

Qué salió mal:

•  Varias correcciones de último momento en la visualización del historial de rutinas.

•  El cálculo de discos sugeridos no contemplaba barras olímpicas al inicio.

Acciones de mejora (dueño + plazo):

•  Pruebas de la lógica de sesión antes de cerrar cada historia (equipo, sprint 3).

•  Documentar bordes de cálculo de series/discos (Danilo, sprint 3).

# Sprint 3

Fechas: 06-10-2026 → 10-10-2026

Objetivo: Nutrición completa, hábitos y ajustes

## Backlog

| ID | Historia / tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| US-21 | Búsqueda de alimentos: supermercado (Open Food Facts), código de barras y Extras. | Danilo Bettancourt | Hecho |
| US-22 | Guardar alimentos propios con unidad g/ml/ud. | Paz Osorio | Hecho |
| US-23 | Platos/recetas con ingredientes y porción (½–2). | Paz Osorio | Hecho |
| US-24 | Registro de vasos de agua hacia meta diaria. | Isaías Vejar | Hecho |
| US-30 | Resumen diario de calorías y macros vs objetivo. | Danilo Bettancourt | Hecho |
| US-42 | Registro de horas de sueño en hábitos. | Isaías Vejar | Hecho |
| US-43 | Recordatorios configurables (comidas, agua, inactividad, descanso). | Danilo Bettancourt | Hecho |
| US-53 | Ajustes de tema (claro/oscuro) y unidades (kg/lb, ml/oz). | Paz Osorio | Hecho |

## Retrospectiva Sprint 3

Fecha: 10-10-2026

Asistentes: Isaías Vejar, Paz Osorio, Danilo Bettancourt

Qué salió bien:

•  Nutrición quedó completa: 3 pestañas de búsqueda, unidades reales y recetas por porción.

•  Los recordatorios inteligentes por horario funcionaron desde la primera prueba en dispositivo.

Qué salió mal:

•  Las notificaciones por inactividad necesitaron varias iteraciones.

•  La búsqueda dependía solo de la red; sin internet no había resultados.

Acciones de mejora (dueño + plazo):

•  Catálogo local de alimentos comunes para no depender solo de la red (Isaías, sprint 4).

•  Mejor manejo de estados vacíos y de error en búsqueda (Paz, sprint 4).

# Sprint 4

Fechas: 12-10-2026 → 16-10-2026

Objetivo: Progreso avanzado, IA, offline y cierre del MVP

## Backlog

| ID | Historia / tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| US-32 | Puntaje semanal de constancia (entrenos + comidas + macros). | Isaías Vejar | Hecho |
| US-33 | Rachas de días consecutivos y logros por hitos. | Paz Osorio | Hecho |
| US-34 | Progreso por sector muscular con drill-down a zona específica (lista y gráfico). | Isaías Vejar | Hecho |
| US-36 | Balance semanal de entrenos, calorías y constancia. | Danilo Bettancourt | Hecho |
| US-40 | Pantalla de inicio con resumen del día y accesos rápidos. | Danilo Bettancourt | Hecho |
| US-41 | Contador de pasos automático (pedometer). | Danilo Bettancourt | Hecho |
| US-44 | Asesor de rutinas con IA (Gemini) y generador por reglas como respaldo. | Isaías Vejar | Hecho |
| US-50 | Funcionamiento offline: cola de operaciones y caché local. | Danilo Bettancourt | Hecho |
| US-51 | Sincronización con Firestore al reconectar. | Danilo Bettancourt | Hecho |
| US-52 | Seguridad: App Check, reglas por usuario y clave de IA cifrada. | Isaías Vejar | Hecho |
| US-54 | Suite de pruebas automatizadas (377) y análisis estático limpio. | Paz Osorio | Hecho |
| US-25 | Historial de alimentación editable en cualquier día. | Paz Osorio | Hecho |
| US-21 | Botón Open Food Facts con unidades g/ml/ud correctas. | Isaías Vejar | Hecho |
| US-10 | Zonas finas del catálogo (antebrazo) y búsqueda sin tildes. | Isaías Vejar | Hecho |

## Retrospectiva Sprint 4

Fecha: 16-10-2026

Asistentes: Isaías Vejar, Paz Osorio, Danilo Bettancourt

Qué salió bien:

•  El drill-down sector→zona del progreso y el historial editable de comidas elevaron la usabilidad.

•  La IA quedó sin fricción: clave embebida + proxy gratuito, con respaldo por reglas.

•  377 pruebas automatizadas en verde y analyze limpio al cierre.

Qué salió mal:

•  La clave de la IA dependía del usuario; se incorporó al build con proxy para simplificar.

•  Los límites gratuitos de Firebase/App Check obligaron a replantear el despliegue.

Lecciones para el cierre del curso:

•  Más pruebas automatizadas antes de cerrar cada historia.

•  Documentar los bordes de cálculo (macros/actividad) evita datos inconsistentes.

•  El enfoque offline-first con cola local evitó pérdida de registros en zonas sin señal.

# Resumen de los 4 sprints

| Sprint | Fechas | Objetivo principal | Historias |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29–30 sep | Cuenta, onboarding y perfil | 8 |
| 2 | 01–03 oct | Entrenamiento end-to-end | 8 |
| 3 | 06–10 oct | Nutrición, hábitos y ajustes | 8 |
| 4 | 12–16 oct | Progreso, IA, offline y cierre MVP | 14 |

Total: 4 sprints · Todas las historias planificadas en estado «Hecho».

— Fin del documento —